**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | *hemos creado la base de datos que permite el registro e ingreso de usuarios y diseñado un prototipo de la app. Hemos cumplido con los siguientes objetivos específicos:*   * ***Diseñar la Interfaz de Usuario:*** *Completamos un prototipo interactivo.* * ***Desarrollar Funcionalidades Clave:*** *La base de datos para usuarios está operativa.*   *Aunque no hemos realizado ajustes significativos, consideramos adoptar un enfoque más iterativo en la validación del prototipo para adaptarnos mejor a las necesidades de los usuarios a medida que avanzamos.* |
| Objetivos | *Opcional en caso de ajuste* |
| Metodología | *Opcional en caso de ajuste* |
| Evidencias de avance | *Aquí se muestra la evidencia de la creación de la base de datos. Captura de pantalla de computadora  Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Texto  Descripción generada automáticamente* |

|  |
| --- |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o Unidades de Competencias | Actividades | Recursos | Duración de la Actividad | Responsable | Observaciones | Estado de Avance | Ajustes |
| Diseño de Interfaces | Diseño de Prototipos de UI/UX | Herramientas de diseño (Sketch, Figma) | 1 semana | Valeria Escudero | Dependencia de feedback rápido. | En curso | Ninguno |
| Desarrollo Web | Implementación de Funcionalidades | IDE, Frameworks (React, Node.js) | 3 semanas | Antonia Donoso | Necesidad de pruebas continuas durante el desarrollo. | En curso | Ninguno |
| Desarrollo Web | Configuración del Control de Acceso | Servidores, Servicios de autenticación | 2 semanas | Antonia Donoso | Integración con sistemas existentes. | No iniciado | Ninguno |
| Pruebas y Validación | Realización de Pruebas de Usabilidad | Herramientas de pruebas, usuarios testers | 1 semana | Antonia Donoso | Ajustes necesarios basados en resultados. | No iniciado | Ninguno |
| Documentación y Presentación | Preparación de Documentación | Procesador de textos, herramientas de presentación | 1 semana | Valeria Escudero | Recopilación y organización de información. | No iniciado | Ninguno |
| Estrategia de Lanzamiento | Diseño de Estrategia de Promoción | Herramientas de marketing digital | 1 semana | Valeria Escudero | Planificación de campañas y promoción efectiva. | No iniciado | Ninguno |
| Competencia o Unidades de Competencias | Actividades | Recursos | Duración de la Actividad | Responsable | Observaciones | Estado de Avance | Ajustes |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| **Factores que han Facilitado el Desarrollo:**   1. **Colaboración del Equipo:** La comunicación fluida entre Valeria y Antonia ha impulsado la toma de decisiones y el progreso del proyecto. 2. **Recursos Disponibles:** El acceso a herramientas de diseño y desarrollo ha acelerado la creación de la interfaz y las funcionalidades. 3. **Planificación Efectiva:** Un plan de trabajo bien estructurado ha ayudado a mantener el enfoque en los objetivos.   **Factores que han Dificultado el Desarrollo:**   1. **Dependencia del Feedback:** La espera de retroalimentación ha retrasado decisiones. Se programarán reuniones regulares con testers para obtener comentarios más rápidos. 2. **Integración de Sistemas:** La configuración del control de acceso ha presentado desafíos. Se investigarán soluciones y se buscará colaboración con expertos. 3. **Pruebas Continuas:** Las pruebas durante el desarrollo han complicado el avance. Se implementará un cronograma más riguroso para detectar errores anticipadamente. |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas: *Aun no esta 100% determinado que se eliminara del proyecto pero si agregamos mas funciones como que el usuario o admin puedan realizar distintas acciones.* |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *Hemos tratado de seguir al pie de la letra la carta Gantt realizada con mi compañera, pero nos hemos retrasados en algunas actividades por falta de tiempo.* |