30/08/2024

VALERIA ESCUDERO ANTONIA DONOSO  FELIPE GALLARDO

LitLect

INFORME PROYECTO APT

red social de libros

Índice

Abstract	2

Descripción de proyecto APT	2

Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso	2

Relación del proyecto con tus intereses profesionales	3

Argumento del por qué el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura	3

Objetivos claros y coherentes	3

Propuesta metodológica de trabajo que permita alcanzar los objetivos	4

¿Por qué no elegir otras metodologías?	4

Tecnologías a utilizar	4

Para la Aplicación Móvil:	5

Plan de trabajo para el proyecto APT	5

Carta gantt	6

Propuesta de evidencias	7

Fase 1: Presentación del Proyecto	7

Fase 2: Desarrollo	7

Fase 3: Presentación Final	7

Conclusiones individuales (en inglés)	8

Reflexión (en inglés)	8

# Abstract

Inglés: This project aims to develop a social network platform where users can share reflections on books they have read, upload cover photos, and engage in discussions with other readers. The platform is designed to be user-friendly, encouraging reading habits by making the experience interactive and social. The project will utilize Scrum methodology for development, focusing on web application development and quality assurance techniques. The project is aligned with my professional interests in web development and software quality assurance.

Español: Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una plataforma de red social donde los usuarios puedan compartir reflexiones sobre libros que han leído, subir fotos de portadas y participar en discusiones con otros lectores. La plataforma está diseñada para ser fácil de usar, fomentando los hábitos de lectura al hacer que la experiencia sea interactiva y social. El proyecto utilizará la metodología Scrum para el desarrollo, enfocándose en el desarrollo de aplicaciones web y en técnicas de aseguramiento de la calidad del software. El proyecto está alineado con mis intereses profesionales en el desarrollo web y el aseguramiento de la calidad del software.

# Descripción de proyecto APT

Este proyecto consiste en la creación de una red social dedicada a la lectura, donde los usuarios pueden compartir reflexiones sobre libros y pueden subir fotos de portadas de libros que hayan leído para que estos queden a la disposición de los demás usuarios. Los usuarios no registrados podrán visualizar el contenido, pero no interactuar, en cambio los que están registrados en la app pueden comentar, subir y valorar los libros. La plataforma busca motivar a la gente a leer más y a compartir sus experiencias literarias de manera social e interactiva.

# Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

El proyecto se relaciona directamente con las competencias en desarrollo web, donde se aplicarán habilidades en diseño y programación de interfaces interactivas. También se relaciona con competencias en aseguramiento de la calidad del software (QA), garantizando que la plataforma funcione correctamente y brinde una experiencia de usuario óptima.

# Relación del proyecto con tus intereses profesionales

Valeria:

Este proyecto está alineado con mis intereses profesionales en el desarrollo de aplicaciones web y la calidad del software. Me brinda la oportunidad de aplicar y mejorar mis habilidades en estas áreas, preparándome para futuros roles en desarrollo y liderazgo de proyectos tecnológicos.

Felipe:

Mis intereses profesionales se enfocan en el desarrollo de software, la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Estoy particularmente interesado en cómo la inteligencia artificial puede integrarse en soluciones de software para mejorar la eficiencia, la seguridad y la experiencia del usuario. Estas áreas me permiten explorar tecnologías emergentes y desarrollar soluciones innovadoras que tienen un impacto real en la sociedad.

Antonia:

# Argumento del por qué el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura

El proyecto es factible dado que se desarrollará en un semestre de 3 meses, con clases de 4 horas semanales, lo que proporciona suficiente tiempo para completar las etapas de desarrollo, pruebas y refinamiento. Los recursos necesarios incluyen herramientas de desarrollo web y software de gestión de proyectos, todos accesibles. Los factores externos, como el acceso a internet y disponibilidad de tiempo, facilitan el progreso del proyecto.

# Objetivos claros y coherentes

Objetivo General: Desarrollar una red social interactiva que fomente la lectura y el intercambio de ideas literarias entre los usuarios.

Objetivos Específicos:

Diseñar y programar la interfaz web de la plataforma.

Implementar funciones de usuario, como la creación de cuentas y la subida de contenido.

Realizar pruebas de calidad para asegurar una experiencia de usuario fluida.

# Propuesta metodológica de trabajo que permita alcanzar los objetivos

Utilizaremos la metodología Scrum debido a su enfoque iterativo y adaptable, que facilita el desarrollo de proyectos complejos como una plataforma social. Se dividirán las tareas en sprints de dos semanas, con entregables específicos al final de cada sprint, permitiendo un avance constante y evaluaciones periódicas del progreso.

## ¿Por qué no elegir otras metodologías?

- Waterfall: Es muy rígida y sigue un orden estricto de pasos, lo que hace difícil cambiar cosas una vez que se ha comenzado. No es flexible.

- Kanban: Aunque es flexible, no tiene ciclos de trabajo definidos como Scrum, lo que puede hacer que sea más difícil gestionar el tiempo y las entregas.

- XP (Extreme Programming): Se enfoca mucho en la programación y puede ser demasiado intenso si tu proyecto también necesita una gestión más equilibrada.

- Lean: Se centra en optimizar el flujo de trabajo, pero no ofrece una estructura clara para planificar y gestionar el proyecto como lo hace Scrum.

- PRINCE2: Es muy formal y requiere mucha documentación, lo que puede ser demasiado para un proyecto que necesita ser ágil y rápido.

# Tecnologías a utilizar

Frontend:

- HTML/CSS: Para la estructura y el estilo de la página.

- JavaScript: Para la interactividad y funcionalidades dinámicas.

- Frameworks/Libraries:

  - React.js: Una biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario interactivas.

  - Bootstrap/ CSS: Frameworks de CSS para diseñar interfaces responsivas y atractivas.

Backend:

- Django (Python): Un framework web completo que incluye todo lo necesario para crear una aplicación robusta.

Base de Datos:

- SQLite: Es una base de datos ligera y no requiere configuración del servidor, lo que facilita su integración en aplicaciones web y móviles.

### Para la Aplicación Móvil:

- Ionic con Angular: Framework para crear aplicaciones móviles híbridas usando Angular. Permite desarrollar para iOS y Android con un solo código base.

- Capacitor: Herramienta que facilita el acceso a las APIs nativas de los dispositivos móviles desde Ionic.

- SQLite: También puede ser usada en la app móvil para almacenar datos localmente.

- GitHub: Utiliza GitHub para gestionar el control de versiones y facilitar la colaboración entre los miembros del equipo.

- Jest: Framework de testing que puede ser utilizado con Ionic para realizar tests unitarios y de integración.

# Plan de trabajo para el proyecto APT

Competencias: Desarrollo web, aseguramiento de calidad.

Actividades/Tareas:

Diseño de la interfaz.

Programación de funcionalidades básicas.

Implementación de seguridad y pruebas QA.

### Carta gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición de los objetivos del proyecto | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de requerimientos y diseño de la interfaz |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión del diseño y ajustes necesarios |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación de las tareas y sprints del desarrollo. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programación de funcionalidades básicas |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de la interfaz de usuario |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del backend y base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de frontend y backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de calidad (QA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Revisión final del desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Documentación del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Presentación de la demo y ajustes finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Entrega del proyecto y evaluación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

Recursos: Herramientas de desarrollo web (HTML, CSS, JavaScript), software de gestión de proyectos.

Duración: Cada actividad se completará en sprints de dos semanas.

Responsable: Valeria Escudero (diseño), Felipe Gallardo (programación), Antonia Donoso (QA).

# Propuesta de evidencias

### Fase 1: Presentación del Proyecto

- Resumen Ejecutivo

- Documentación Inicial del Proyecto

- Plan de Trabajo

- Propuesta de Diseño de la Interfaz (Wireframes)

### Fase 2: Desarrollo

- Plan de Implementación

- Prototipo de la Aplicación

- Documentación del Código

- Resultados de Pruebas de Navegación

- Registro de Issues y Bugs

### Fase 3: Presentación Final

- Informe Final del Proyecto

- Demo de la Aplicación

- Informe de Evaluación de la Calidad

- Manual de Usuario y Documentación Técnica

- Evaluación de Retroalimentación y Mejoras Implementadas

# Conclusiones individuales (en inglés)

Valeria Escudero:

Example: Through this project, I enhanced my skills in web development and software quality assurance. The collaborative nature of the project allowed me to improve my teamwork and project management abilities. Overall, this experience has strengthened my resolve to pursue a career in web development and project leadership.

Felipe Gallardo:

The "LitLect" project demonstrated the ability to integrate software development with user experience design to address a social issue. The implementation of a user-friendly interface that encourages reading through social interaction highlights the importance of understanding user needs in software projects. Additionally, the project emphasized the necessity of efficient project management to meet deadlines and ensure the quality of the final product. These experiences are invaluable for my professional development in the field of software engineering.

Antonia Donoso:

The "LitLect" project was a pivotal experience in understanding the role of quality assurance in the development of user-centered applications. Ensuring the platform's stability and user satisfaction was both challenging and rewarding. By working closely with the design and development teams, I gained valuable insights into the intricacies of delivering a seamless user experience. This project has solidified my commitment to pursuing a career in quality assurance, where attention to detail and a deep understanding of user needs are essential.

# Reflexión (en inglés)

Valeria Escudero:

This project has been a significant step toward my professional goals. Working on a social network platform not only provided practical experience in web development but also highlighted the importance of user experience and software quality. The challenges faced during the development process, particularly in integrating different components and ensuring a seamless user experience, have prepared me for more complex projects in the future.

Felipe Gallardo:

Working on the "LitLect" project provided me with critical insights into the intersection of technology and social behavior. By focusing on a real-world issue like promoting reading, I learned the significance of designing technology that is both functional and engaging. The challenges faced, such as balancing technical requirements with user experience, reinforced the importance of interdisciplinary knowledge in software engineering. This project not only enhanced my technical skills but also deepened my understanding of how technology can be a tool for social change.

Antonia Donoso:

Participating in the "LitLect" project has deepened my appreciation for the importance of thorough testing and quality assurance in software development. The process highlighted the significance of identifying potential issues early and the impact that a well-tested application can have on user satisfaction. I learned that QA is not just about finding bugs, but about ensuring that the final product aligns with the users' expectations and provides a reliable, enjoyable experience. This experience has reinforced my desire to continue developing my skills in quality assurance and contribute to building software that people love to use.