Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Diseño inicial en Figma de la aplicación, donde se estableció el flujo de usuario, la interfaz y las principales funcionalidades. Implementación del sistema de autenticación de usuarios y registro. Creación de las interfaces para el usuario registrado, incluyendo el buscador y el filtro por categoría de productos. Programación de las funcionalidades clave: agregar, ver, y filtrar productos, así como ver y agregar reflexiones. Pruebas iniciales de la aplicación para verificar la funcionalidad básica de estos elementos |
| --- | --- |
| Objetivos | A lo largo del proceso, los objetivos se han mantenido alineados con la idea inicial, aunque algunos aspectos de diseño e implementación se han ajustado para optimizar la usabilidad y la gestión de datos. |
| Metodología | La metodología seguida hasta el momento ha sido Ágil, dividiendo el desarrollo en sprints semanales para abordar cada fase de diseño, desarrollo, y pruebas. La planificación inicial incluyó tres integrantes en el equipo, pero actualmente solo están participando Valeria Escudero y Antonia Donoso, lo cual ha llevado a una redistribución de tareas. |
| Evidencias de avance | Prototipo UI/UX: Diseño inicial de la interfaz en Figma, ajustado según feedback para mejorar la usabilidad. Capturas de Funcionalidades: Imágenes que muestran el registro, inicio de sesión, creación de reflexiones, subida de portadas, y gestión de contenido (eliminación/modificación de libros, usuarios, reflexiones) por el administrador. Código Relevante: Fragmentos del backend que ilustran la configuración de roles y control de acceso, incluyendo autenticación diferenciada para administradores. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Competencia o Unidades de Competencias | Actividades | Recursos | Duración de la Actividad | Responsable | Observaciones | Estado de Avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición de los objetivos del proyecto | Definir objetivos del proyecto | Herramientas de gestión de proyectos | 1 semana | Valeria Escudero, Antonia Donoso | Establecer metas y objetivos claros para el proyecto | En progreso | Ninguno |
| Análisis de requerimientos y diseño de la interfaz | Análisis de requerimientos y diseño de la interfaz | Figma, Herramientas de diseño UX/UI | 1 semana | Valeria Escudero | Crear wireframes y prototipos interactivos según los requerimientos iniciales | En progreso | Ninguno |
| Revisión del diseño y ajustes necesarios | Revisión del diseño y ajustes necesarios | Figma, Herramientas de prototipado | 1 semana | Valeria Escudero, Antonia Donoso | Ajustar el diseño basado en retroalimentación de la interfaz | En progreso | Posibles cambios de diseño en función del feedback del cliente |
| Planificación de las tareas y sprints del desarrollo | Planificación de las tareas y sprints del desarrollo | Herramientas de gestión de proyectos (Trello, Jira) | 1 semana | Valeria Escudero, Antonia Donoso | Establecer fechas, objetivos y tareas específicas para cada sprint | En progreso | Ninguno |
| Programación de funcionalidades básicas | Programación de funcionalidades básicas | IDE, Angular, Firebase | 2 semanas | Valeria Escudero, Antonia Donoso | Desarrollo de funcionalidades clave como login, registro y gestión de libros | En progreso | Ninguno |
| Implementación de la interfaz de usuario | Implementación de la interfaz de usuario | Figma, Angular, CSS | 2 semanas | Valeria Escudero, Antonia Donoso | Crear y aplicar la interfaz gráfica de usuario según los prototipos | En progreso | Ninguno |
| Desarrollo del backend y base de datos | Desarrollo del backend y base de datos | Firebase, Node.js, Firebase Firestore | 2 semanas | Valeria Escudero, Antonia Donoso | Desarrollar y configurar backend y base de datos (gestión de usuarios y libros) | En progreso | Ninguno |
| Integración de frontend y backend | Integración de frontend y backend | Firebase, Angular, Node.js | 2 semanas | Valeria Escudero, Antonia Donoso | Conectar la interfaz con el backend para la integración funcional | En progreso | Ninguno |
| Pruebas de calidad (QA) | Pruebas de calidad (QA) | Herramientas de pruebas, usuarios testers | 1 semana | Antonia Donoso | Realizar pruebas de calidad, funcionalidad y usabilidad del sistema | Pendiente | Ninguno |
| Revisión final del desarrollo | Revisión final del desarrollo | Herramientas de gestión de proyectos | 1 semana | Valeria Escudero, Antonia Donoso | Últimos ajustes y revisiones finales del sistema | Pendiente | Ninguno |
| Documentación FINAL del proyecto | Documentación FINAL del proyecto | Google Docs, Herramientas de presentación | 2 semanas | Antonia Donoso | Preparar informes y documentación técnica y de usuario | Pendiente | Ninguno |
| Presentación de la demo y ajustes finales | Presentación de la demo y ajustes finales | Herramientas de presentación, equipo de pruebas | 1 semana | Valeria Escudero, Antonia Donoso | Realizar la demo final y ajustes según los comentarios de la demo | Pendiente | Ninguno |
| Entrega del proyecto y evaluación final | Entrega del proyecto y evaluación final | Herramientas de evaluación, Google Drive | 1 semana | Valeria Escudero, Antonia Donoso | Entregar el proyecto final y realizar la evaluación ante el jurado o docente | Pendiente | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: - Definición clara de objetivos: Contar con objetivos específicos bien definidos desde el inicio ha facilitado la organización y el avance del proyecto. - Asignación de roles y tareas: Distribuir responsabilidades de acuerdo con las habilidades de cada integrante (Valeria y Antonia) ha optimizado el tiempo y la calidad de las tareas. Dificultades: - Cambio de equipo: La salida de un integrante del equipo requirió redistribuir las actividades, lo cual implicó una replanificación de algunos objetivos para equilibrar la carga de trabajo. - Ajustes al prototipo inicial: Durante el desarrollo, algunos aspectos del prototipo debieron ajustarse para adaptarse mejor a las necesidades funcionales de la aplicación. Se enfrentaron con reuniones rápidas de revisión y aprobación de cambios para no afectar el cronograma general.

Actividades ajustadas o eliminadas: Ajustes: - La actividad de Implementación de Funcionalidades se extendió una semana adicional debido a la necesidad de revisar y mejorar el flujo de control de acceso y funcionalidades exclusivas del administrador. - Revisión del diseño incluyó ajustes al diseño UI/UX, necesarios para optimizar la experiencia de usuario y adaptarse mejor a las funciones específicas.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Pruebas de calidad (QA): Si bien están en progreso, las pruebas se encuentran levemente retrasadas debido a los ajustes en las funcionalidades del administrador. Para evitar más demoras, se decidió implementar una metodología de pruebas incrementales, revisando y corrigiendo cada función tan pronto se completa.